Estimativas de custo Projeto parte 2

Alunos:
João Martins Queiroz Filho
Kevin Perondi Regis
Renan Viana Hoshi

Foi utilizado uma nota de 1 a 3 para estimar o peso das tarefas. Sendo:
- 1 para tarefas que gastam de 1 a 2 horas.
- 2 para tarefas que gastam de 2 a 5 horas.
- 3 para tarefas que gastam acima de 5 horas.
- Tarefas acima de 10 horas devem ser quebradas em tarefas de peso menor.

Observação: para identificar as estimativas via GitHub, deve-se instalar a extensão ZenHub.

História 1:
1. Tarefa: Identificar qual a base que será utilizado para realizar consulta de número de citações do documento. Caso não exista citações retornar para o usuário que o determinado documento obteve 0 citações.
  Estimativa de custo: 1.
2. Tarefa: Realizar o método de busca do documento especifico. A partir do Título ou nome do autor, estar realizando na base de dados escolhido na tarefa 1 e mostrar o número de citações do documento.
  Estimativa de custo: 3.
3. Tarefa: Exibir para o usuário o número de citações que o determinado documento teve.
  Estimativa de custo: 1.

História 2:
1. Tarefa: Escolher uma base de dados para buscar o fator de impacto do documento.
  Estimativa de custo: 1.
2. Tarefa: Realizar o método de busca para coletar o fator de impacto de um determinado autor do documento.
  Estimativa de custo: 2.
3. Tarefa: Exibir o fator de impacto para o usuário do JabRef.
  Estimativa de custo: 1.